如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2025〕25号

市政府办公室关于下达2025年度

农村户厕改造任务的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各有关部门和单位：

为持续提升农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，根据省、南通市相关要求，结合我市实际，现将2025年农村户厕改造相关事项通知如下：

一、目标任务

2025年，上级下达我市农村户厕改造目标任务6000座。结合实际，我市计划改厕6800座（含2024年超额完成结转4800座），省民生实事项目行政村20个（即整村推进村）。

二、工作安排

（一）明确项目镇村。通过前期调查摸底，统筹考虑分散农户生活污水治理和宜居宜业和美乡村建设，合理确定改厕项目镇村，细化2025年户厕改造任务分解表（详见附件，如后期省、南通市有调整，则以调整数据为准）。

（二）确定改厕模式。原则上参照《江苏省农村三格式无害化卫生户厕建设与管理技术要求汇总（试行）》执行，具备条件的可因地制宜将农村户厕改造与分散农户生活污水治理同步建设、一并管护。

（三）整合上级资金。根据《2025年南通市农村户厕改造工作方案》精神，整合上级改厕补助资金905万，其中，2022年度、2023年度南通改厕补助资金50万，2025年度省级改厕补助资金855万，统筹用于农村户厕改造和分散农户生活污水治理。

（四）开展项目招标。在确保流程科学规范、依法合规的前提下，精简项目审批手续和流程，组织开展项目招投标，确保项目早谋划、早实施、早见效。

（五）加强质量监管。严格控制产品质量，规范组织施工，建立健全由乡镇、监理、村民代表参与的监管体系，加强全程监督、检查、指导，落实工程质量和安全责任制。

（六）组织竣工验收。严格执行工程竣工逐级验收制度，村、镇逐户登记造册验收，市级根据镇村工作推进和完成情况及时开展抽验，确保10月底前顺利接受南通和省级验收。对农村改厕受益户信息进行公示，公布举报电话，主动接受群众监督。

三、组织实施

市农业农村局牵头负责农村户厕改造工作，市住建局负责指导推进分散农户生活污水治理工作，市财政局负责做好资金统筹事宜。各镇（区、街道）要明确专人负责，督促村居强化项目推进，严格做好质量管控、安全生产、资料归档等工作。要加大农村厕所革命公益宣传力度，健全“有制度管护、有资金维护、有人员看护”长效机制，确保改造户厕正常使用，持续发挥作用。要进一步强化资金管理，加快预算执行，提高项目绩效，并依据《关于明确“十四五”农村厕所革命资金奖补办法的通知》精神，优先对2025年新建户厕改造项目进行奖补，结余资金统筹用于分散农户生活污水治理，推动全市农村户厕改造和分散农户生活污水治理工作有效衔接。

附件：如皋市2025年农村户厕改造任务分解表

如皋市人民政府办公室

2025年6月19日

（此件公开发布）

附件

如皋市2025年农村户厕改造任务分解表

| 注：全市2025年宜居宜业和美乡村27个，其中长庄、联络、纪港、申徐、安定、龙游河等6个村已列入市级整村推进项目，刘胜、郭园、马塘等3个村已列入镇级整村推进项目，其余18个村列入此次整村推进项目。 序号 | 乡镇 | 村居 | 2025年户厕改造任务 |  |  | 是否列入整村推进 | 是否宜居宜业和美乡村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年结转数 （分散式） | 2025年新建数 |  |  |
| 1 | 东陈镇 | 万富 | 120 | 90 | 30 | 是 | 是 |
|  |  | 刘杨 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | 刘亮 | 25 |  | 25 |  |  |
|  |  | 杨庄 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 雪岸 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 冯堡 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 凌云 | 90 | 90 |  |  |  |
|  |  | 南凌 | 60 | 60 |  |  |  |
| 2 | 丁堰镇 | 夏圩 | 60 |  | 60 | 是 | 是 |
|  |  | 凤山 | 77 | 47 | 30 |  |  |
|  |  | 红桥 | 103 | 103 |  |  |  |
| 3 | 白蒲镇 | 钱园 | 70 | 50 | 20 | 是 | 是 |
|  |  | 姚家园 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 蒋殿 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 沈桥 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 顾岱 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 桥口 | 70 | 70 |  |  |  |
|  |  | 唐堡 | 50 | 50 |  |  |  |
| 4 | 下原镇 | 藕池 | 120 | 30 | 90 | 是 | 是 |
|  |  | 陈桥 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 白李 | 40 | 40 |  |  |  |
|  |  | 老坝 | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 文庄 | 80 |  | 80 |  |  |
| 5 | 吴窑镇 | 大石 | 60 |  | 60 | 是 | 是 |
|  |  | 钱庄 | 150 | 150 |  |  |  |
|  |  | 三元 | 150 | 150 |  |  |  |
|  |  | 龙河 | 120 | 120 |  |  |  |
| 6 | 磨头镇 | 新徐 | 80 |  | 80 | 是 | 是 |
|  |  | 邓高 | 50 |  | 50 | 是 |  |
|  |  | 董堡 | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | 老户 | 120 | 120 |  |  |  |
|  |  | 新港 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 高李 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 塘湾 | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 磨头居 | 30 | 30 |  |  |  |
| 7 | 九华镇 | 龙舌 | 90 | 50 | 40 | 是 | 是 |
|  |  | 赵元 | 20 |  | 20 | 是 | 是 |
|  |  | 云屏 | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  | 四圩 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 郑甸 | 60 | 60 |  |  |  |
| 8 | 石庄镇 | 蔡炎 | 50 |  | 50 | 是 | 是 |
|  |  | 思江 | 50 |  | 50 | 是 | 是 |
|  |  | 凤龙 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 杨庄 | 80 |  | 80 |  |  |
|  |  | 海圩 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | 石南 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 张杨园 | 105 | 105 |  |  |  |
| 9 | 江安镇 | 郎庙 | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  | 周群 | 140 | 140 |  |  |  |
|  |  | 葛市 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 徐葛 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 中心 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 陈严 | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | 马堡 | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | 曹杜 | 70 | 70 |  |  |  |
|  |  | 徐黄 | 130 | 130 |  |  |  |
|  |  | 西庄 | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | 百新 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 陈庄 | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 黄市 | 30 | 30 |  |  |  |
| 10 | 搬经镇 | 高明庄 | 95 | 65 | 30 | 是 | 是 |
|  |  | 湖刘 | 50 |  | 50 | 是 | 是 |
|  |  | 卢庄 | 300 | 180 | 120 | 是 | 是 |
|  |  | 楼冯 | 140 | 60 | 80 |  |  |
|  |  | 土山 | 180 | 100 | 80 |  |  |
|  |  | 加力 | 160 | 100 | 60 |  |  |
|  |  | 朱夏 | 70 |  | 70 |  |  |
|  |  | 梅甸 | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | 搬经居 | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | 叶庄 | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | 横埭 | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  | 林上 | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | 鲍庄 | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | 万富 | 26 | 26 |  |  |  |
|  |  | 刘庄 | 70 | 70 |  |  |  |
|  |  | 丁许 | 120 | 120 |  |  |  |
|  |  | 中心居 | 65 | 65 |  |  |  |
|  |  | 晓庄 | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | 焦港 | 40 | 40 |  |  |  |
| 11 | 如城街道 | 方庄 | 140 | 140 |  |  |  |
|  |  | 新官 | 80 | 80 |  |  |  |
| 12 | 城北街道 | 柴湾 | 60 |  | 60 | 是 | 是 |
|  |  | 里庄 | 30 |  | 30 | 是 | 是 |
|  |  | 志勇 | 20 |  | 20 | 是 | 是 |
|  |  | 复兴 | 130 |  | 130 | 是 | 是 |
|  |  | 野林 | 30 |  | 30 | 是 | 是 |
|  |  | 浦东 | 40 | 40 |  |  |  |
|  |  | 陆桥 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 民实 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 何庄 | 60 | 60 |  |  |  |
| 13 | 城南街道 | 桃林 | 60 |  | 60 | 是 |  |
|  |  | 育华 | 145 | 125 | 20 |  |  |
|  |  | 明池 | 44 | 44 |  |  |  |
| 合 计 |  | 93 | 6800 | 4800 | 2000 | 20 | 18 |

（此页无正文）

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

如皋市人民政府办公室                   2025年6月19日印发